ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению совета депутатов

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 20.02.2025 года № 22

План мероприятий

по реализации Стратегии

социально-экономического развития

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на период до 2035 года

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1.	План мероприятий, обеспечивающих реализацию Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года	3

ВВЕДЕНИЕ

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года (далее – Стратегия) является документом стратегического планирования, определяющим основные этапы реализации Стратегии, цели и задачи социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области, необходимые мероприятия для их достижения.

Перечень целевых показателей приведен в основном тексте Стратегии, сформирован с учетом действующих государственных и муниципальных программ, определяющих развитие Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Исполнение целевых показателей является частью плана мероприятий по реализации Стратегии.

План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года, представляет собой комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение целей Стратегии.

План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии, т.е. на период до 2035 года включительно.

Целью разработки Плана мероприятий является разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, приоритетов и задач Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года, увязанных по срокам и ресурсам.

Задачами разработки Плана мероприятий являются:

– определение мероприятий, необходимых для достижения стратегических целей социально-экономического развития Всеволожского муниципального района, сроков их реализации;

– определение ресурсного обеспечения мероприятий;

– определение показателей эффективности реализации мероприятий;

– определение ответственных исполнителей.

План мероприятий по реализации Стратегии включает перечень стратегических целей, приоритетов, задач и мероприятий, сроки реализации мероприятий, объем и источники финансирования, основные результаты реализации мероприятий, ответственных исполнителей.

Более детально перечень планируемых к проведению мероприятий отражается (корректируется) в муниципальных программах (государственных программах).

- План мероприятий, обеспечивающих реализацию Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года, в котором серым цветом выделены мероприятия в части полномочий Всеволожского муниципального района Ленинградской области, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – План мероприятий, обеспечивающих реализацию Стратегии социально-экономического развития Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года*

| № пп | Перечень стратегических целей, приоритетов и задач | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) | Основные результаты реализации |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | Значение показателя |  |
| 1 | Цель: Сохранение и развитие человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приоритет: Стимулирование повышения рождаемости, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задачи: Стимулирование повышения рождаемости, популяризация традиционных семейных ценностей Формирование комплексной системы поддержки молодых семей, а также семей с детьми Стимулирование развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей, обеспечение в приоритетном порядке жильем многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | Строительство современного здания ЗАГС (Дворца бракосочетания) в г. Всеволожске | 2027 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 297 576,0 | Ввод в эксплуатацию ЗАГСа | ед. | 1 | Начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.2 |  | Формирование семейных ценностей у обучающихся в учебных заведениях. Организация волонтерского и добровольческого движения в защиту семейных ценностей. Организация семинаров и тренингов, ориентированных на развитие родительских навыков и укрепление брачных отношений | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | Количество проведенных мероприятий | ед. | 176 | Председатель Комитета по образованию, Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.3 |  | Организация и проведение спортивных мероприятий, семейных соревнований и конкурсов | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 7 692,7 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 44 | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.4 |  | Организация и проведение культурных мероприятий, семейных конкурсов | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 88 824,4 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 44 | Начальник отдела культуры администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.5 |  | Реализация программ сохранения репродуктивного здоровья женщин, охраны здоровья матери и ребенка, сбережения здоровья детей и подростков. Повышение качества оказываемой медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе в части проведения профилактических мероприятий, направленных на охрану материнства и детства | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | - | - | - | - | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области |
| 1.1.6 |  | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 5 094 383,7 | - | - | - | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.7 |  | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 364 037,2 | - | - | - | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.8 |  | Адресная финансовая помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 19 564,1 | - | - | - | Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.9 |  | Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, форумов по проблемам семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других мероприятий по решению вопросов взаимодействия с органами власти, организациями, предоставляющими услуги населению, в том числе социальные (включая затраты на проезд, питание, проживание) | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 6 894,0 | Количество мероприятий | ед. | 11 | Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.10 |  | Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 455 234,6 | Доля граждан, получивших финансовую помощь, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.11 |  | Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 224 526,7 | - | - | - | Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.12 |  | Организация и осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются исполнительным органом государственной власти Ленинградской области | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 107 272,1 | Доля граждан, прошедших подготовку школы приемных родителей, получивших свидетельство о прохождении школы приемных родителей | % | 100 | Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.1.13 |  | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей молодым гражданам (молодым семьям) | 2029-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Комитета по строительству Ленинградской области, начальник жилищного отдела администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.2 | Приоритет: Повышение продолжительности жизни населения и улучшение качества жизни граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задачи: Повышение доступности и качества социальных услуг для граждан пожилого возраста Повышение уровня жизни пожилых людей за счет предоставления мер социальной поддержки Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг в интересах граждан пожилого возраста | Развитие сети гериатрических центров. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста на дому, в амбулаторной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок. Расширение сети учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста. | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, Председатель Комитета по социальной защите населения Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.2.2 |  | Адресная финансовая помощь пожилым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 19 564,1 | - | - | - | Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.2.3 |  | Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям во Всеволожском муниципальном районе за счет средств местного бюджета | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 244 284,7 | - | - | - | Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.3 | Приоритет: Улучшение качества жизни и вовлечение в активные трудовые и социальные отношения граждан с ограниченными возможностями здоровья и частично утративших трудоспособность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задачи: Повышение доступности и качества социальных услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья Содействие занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе повышение у работодателей экономической заинтересованности в использовании их труда Обеспечение доступности занятий физической культурой и развития адаптивного спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья Повышение уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства | Адресная финансовая помощь инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 19 564,1 | - | - | - | Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.3.2 |  | Трудовая интеграция граждан с ограниченными возможностями здоровья | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Комитета по труду и занятости населения ЛО, Всеволожский филиал ГКУ "ЦЗН ЛО", ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.3.3 |  | Создание лицам с ограниченными возможностями здоровья современных и качественных условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.3.4 |  | Организация тренировочного процесса физкультурно-оздоровительных групп по следж-хоккею для людей старше 18 лет с инвалидностью и участников СВО | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 37 091,3 | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.3.5 |  | Разработка программ медицинской реабилитации участников специальной военной операции по месту жительства | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области |
| 1.3.6 |  | Разработка программ переобучения и трудоустройства участников специальной военной операции по месту жительства | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, руководитель Всеволожского филиала ГКУ "Центр занятости Ленинградской области", ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.3.7 |  | Развитие форм социальной поддержки участников специальной военной операции социально ориентированными некоммерческими организациями во Всеволожском муниципальном районе | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 6 106,9 | - | - | - | Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.3.8 |  | Строительство «Дома-интерната общего типа с геронтопсихиатрическим отделением» в рамках реализации концессионного соглашения, Свердловское городское поселение | 2025-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 333 200,0 | Количество социальных объектов | ед. | 1 | Председатель Комитета по социальной защите населения Ленинградской области |
| 1.4 | Приоритет: Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задачи: Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий Разработка и реализация информационных кампаний, направленных на популяризацию физкультурно-оздоровительных программ, в средствах массовой информации Привлечение взрослого населения к выполнению нормативов ГТО Социальная поддержка спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта Повышение уровня доступности и обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта, спортивными площадками по уличной гимнастике и прочей инфраструктурой для занятий массовым спортом | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 143 271,7 | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.2 |  | Проведение информационной кампании, направленной на популяризацию физкультурно-оздоровительных программ, в средствах массовой информации | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.3 |  | Проведение информационной кампании, направленной на популяризацию выполнения нормативов ГТО | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.4 |  | Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 27 209,3 | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.5 |  | Организация участия спортсменов и сборных команд Всеволожского муниципального района на официальных региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и физкультурных мероприятиях | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 67 205,6 | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.6 |  | Стимулирование и поощрение заслуг в сфере физической культуры и спорта | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 19 867,3 | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.7 |  | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 5 473,3 | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.8 |  | Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям во Всеволожском муниципальном районе, осуществляющим физкультурно-спортивную деятельность | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 23 100,0 | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.9 |  | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры – ввод в эксплуатацию крытого катка с искусственным льдом, ул, Нагорная 43, г. Всеволожск | 2025 г. | Местный бюджет | - | - | - | - | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.10 |  | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожске | 2025 г. | Местный бюджет | - | ФОК | ед. | 1 | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.11 |  | Строительство Физкультурно- спортивного комплекса (ФОК) в Рахьинском г., Октябрьское шоссе (за ДК). | 2026-2027 г. | Областной бюджет Ленинградской области. местный бюджет | 328 495,95 | ФОК | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Рахьинского городского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.12 |  | Строительство Физкультурно- спортивного комплекса (ФОК) в д. Лупполово Юкковское сельское поселение | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области. местный бюджет | 316 300,0 | ФОК | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Юкковского сельского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.13 |  | Строительство «Умной спортивной площадки» в рамках Федерального проекта «Бизнес-спринт» дер. Щеглово, кадастровый № участка 47:07:091 12003:409 | 2025-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области местный бюджет | 178 856,06 | площадка | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Щегловского сельского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.14 |  | Строительство Физкультурно- спортивного комплекса (ФОК) в пос. Стеклянном, Куйвозовского СП | 2030 г. | Областной бюджет Ленинградской области. местный бюджет | 329 450,08 | ФОК | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Куйвозовского сельского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.15 |  | Строительство Физкультурно-спортивного комплекса (ФОК) в пос. Романовка | 2034 г. | Областной бюджет Ленинградской области. местный бюджет | 330 500,05 | ФОК | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Романовского сельского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.16 |  | Строительство Физкультурно-спортивного комплекса (ФОК) г. Кудрово | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области. местный бюджет | 340 500,0 | Количество объектов спорта – физкультурно-спортивных комплексов | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Заневского городского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.17 |  | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) п. Янино-1 ул. Новая | 2028 г. | Областной бюджет Ленинградской области. местный бюджет | 340 500,0 | Площадь плоскостных спортивных сооружений | кв. м. | 5000 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Заневского городского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.18 |  | Строительство Физкультурно-спортивного комплекса (ФОК) с универсальным игровым залом 42х24 м по адресу: г.п. им. Свердлова, 2-ой микрорайон (кадастровый номер земельного участка 47:07:0602009:4002) | 2025-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 430 000,0 | ФОК | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Свердловского городского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.19 |  | Проектирование и строительство спортивной зоны для массового занятия спортом (бассейн) в д. Аро Колтушского городского поселения | Перспективное решение | Областной бюджет Ленинградской области | 516 200,0 | Количество универсальных спортивных площадок | ед. | 1 | Председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Колтушского городского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.20 |  | Создание (строительство) многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения | 2023-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 850 232,1 | Количество объектов спорта - многофункциональных спортивных комплексов | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, ООО "Аврора", глава администрации МО «Муринское городское поселение», начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.21 |  | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 2023-2025 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 365 732,2 | Количество объектов спорта - плавательных бассейнов | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, ООО "Бассейны "Атлантика", глава администрации МО Сертолово, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.22 |  | Капитальный ремонт стадиона пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Искусственное покрытие | 2026 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 11 542,8 | Количество стадионов | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Романовского сельского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.23 |  | Капитальный ремонт стадиона пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Заградительная сетка | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 278,3 | Количество стадионов | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Романовского сельского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.24 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса дер. Агалатово | 2025-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 236 614,65 | Количество физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Агалатовского сельского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.25 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Бугровское городское поселение д. Порошкино | 2026-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 428 474,9 | Количество физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Бугровского городского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.26 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, городское поселение Дубровка, ул. Школьная | 2024-2025 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 226 590,0 | Количество физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным игровым залом | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации МО «Дубровское городское п»селение", начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.27 |  | Капитальный ремонт площадки для альтернативных видов спорта (скейт парк) п. Дубровка | 2026 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 264,7 | Количество площадок для альтернативных видов спорта | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации МО «Дубровское городское поселение", начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.28 |  | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки (волейбольная, баскетбольная), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, ул. Новая, 12, кадастровый номер: 47:07:1039001:16954 | 2026 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 7 674,8 | Количество универсальных спортивных площадок (волейбольная, баскетбольная) | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Заневского городского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.29 |  | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки (волейбольная), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, дер. Заневка, ул. Питерская, з/у 5а, кадастровый номер: 47:07:1001002:126 | 2026 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 4 000,1 | Количество универсальных спортивных площадок (волейбольная) | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, глава администрации Заневского городского поселения, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.4.30 |  | Строительство крытого футбольного манежа Всеволожской школы олимпийского резерва по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Приютинская, участок № 13 | 2026-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 500 000,0 | Количество объектов спорта – футбольный манеж | ед. | 1 | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5 | Приоритет: Создание условий для реализации образовательных и культурных потребностей населения, воспитания гармонично развитых, патриотичных и социально ответственных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Создание Государственной образовательной организации для одаренных детей «Губернаторский лицей» | 2025-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 3 000 000,0 | Ввод в эксплуатацию лицея | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.2 | Задачи: Повышение обеспеченности городских и сельских поселений муниципального района учреждениями образования и культуры и обеспечение их доступности для населения Развитие кадрового потенциала в сфере образования и культуры Организация творческих и культурно-массовых мероприятий Формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи Популяризация добровольчества (волонтерства) Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия Создание условий для сохранения этнической самобытности и развития культуры коренного населения, проживающего на территории Всеволожского муниципального района | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 1600 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль" | 2024-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 900 000,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.3 |  | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района" | 2024-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 259 382,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.4 |  | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Сертолово Всеволожского района" | 2025-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 075 623,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.5 |  | Строительство объекта "Общеобразовательная школа до 1000 мест в п. Юкки Всеволожского района" | Перспективное решение | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 300 000,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.6 |  | Строительство начальной школы в д. Лупполово, Юкковское сельское поселение, уч. №10 (кадастровый номер 47:07:0408001:48) | Перспективное решение | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 622 800,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.7 |  | Ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа на 825 мест, Заневское городское поселение, г. Кудрово «Новый Оккервиль» | 2024-2025 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 1 070 000,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.8 |  | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 600 мест, Колтушское городское поселение | 2026-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 1 200 000,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.9 |  | Строительство объекта «Общеобразовательная школа» во 2 микрорайоне г.п. им. Свердлова, кадастровый номер 47:07:0602024:311» | 2027-2029 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 2 209 200,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.10 |  | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 1000 мест, город Всеволожск, мкрн «Южный» | 2025-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 1 500 000,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.11 |  | Открытие средней общеобразовательной школы на 1175 мест в г. Мурино (построенной в рамках концессионного соглашения) | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | - | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.12 |  | Ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа на 1200 мест, п. Янино ЖК «Ясно. Янино» | 2024-2025 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 1 300 000,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.13 |  | Строительство объекта "Общеобразовательная школа» в дер. Ваганово (не менее чем на 320 человек) | 2028-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 522 560,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.14 |  | Строительство объекта "Общеобразовательная школа» в Бугровском городском поселении (не менее чем на 1300 человек) | 2026-2028 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 500 000,0 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.15 |  | Реновация школы в 1 микрорайоне г.п. им. Свердлова, посредством строительства дополнительного корпуса школы на 600 мест | 2028–2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 979 800,0 | Количество новых корпусов общеобразовательной школы | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.16 |  | Строительство в г. Кудрово новых общеобразовательных школ | 2028-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 4 045 500,00 | Количество новых корпусов общеобразовательной школы | ед. | 2 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.17 |  | Строительство объекта «Общеобразовательная школа», совмещенное с дошкольным учреждением на 320 мест, д. Скотное, Агалатовское сельское поселение | 2025-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 483 500,00 | Количество объектов образования | ед. | 2 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.18 |  | Строительство объекта «Общеобразовательная школа», на 550 мест, д. Мистолово, Бугровское городское поселение | до 2030 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 898 200,00 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.19 |  | Строительство объекта «Общеобразовательная школа» на 1250 мест, п. Щеглово | 2026-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 2 041 300,00 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.20 |  | Строительство объекта «Общеобразовательная школа», г. Всеволожск, пр-кт Достоевского, №56а | 2026-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 000 000,00 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.21 |  | Строительство 4-х объектов «Общеобразовательная школа», п. Ковалево, Всеволожское городское поселение (жилой квартал «ЛСР: Ржевский парк») | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 5 000 000,00 | Количество общеобразовательных школ | ед. | 4 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.22 |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 160 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.21" | 2024-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 263 269,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.23 |  | Строительство объектов "Детское дошкольное учреждение" на 160 мест и на 325 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское городское поселение | 2024-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 900 000,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 2 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.24 |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово" | 2024-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 517 179,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.25 |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка | 2024-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 550 000,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.26 |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 160 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17 | 2025-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 300 000,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.27 |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 140 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 1 линия, д. 38 | 2025-2028 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 300 000,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.28 |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 220 мест на по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение г. Кудрово (кадастровый номер 47:07:1044001:59740)" | 2025-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 310 435,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.29 |  | Строительство объектов "Детское дошкольное учреждение» п. Воейково 120 мест, д. Разметелево 140 мест, д.Кальтино 160 мест Колтушское городское поселение | 2025-2028 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 800 000,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 3 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.30 |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение» на 150 мест п. Юкки | 2026-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 300 000,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.31 |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 220 мест Агалатовское сельское поселение, д. Касимово» (с возможностью заключения концессионного соглашения) | 2025-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 430 000,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.32 |  | Строительство объектов "Детское дошкольное учреждение на 110 мест и 140 мест г. Всеволожск, мкрн «Южный» | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 500 000,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 2 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.33 |  | Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение» д. Куйвози | 2025-2028 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 310 080,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.34 |  | Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение» п. Кузьмолово | 2025-2028 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 310 080,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.35 |  | Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение» не менее чем на 100 мест г.п. Рахья | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 202 330,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.36 |  | Строительство в г. Кудрово новых детских дошкольных образовательных учреждений | 2028-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 2 524 600,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 4 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.37 |  | Строительство 2-х объектов «Детское дошкольное учреждение», на 120 и 220 мест, д. Мистолово, Бугровское городское поселение | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 792 900,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 2 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.38 |  | Строительство 9-ти объектов «Детское дошкольное учреждение», п. Ковалево, Всеволожское городское поселение (жилой квартал «ЛСР: Ржевский парк») | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 4 500 000,0 | Количество детских дошкольных учреждений | ед. | 9 | Председатель Комитета по образованию Ленинградской области, председатель комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.39 |  | Ремонт объектов дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, расположенных на территории всех поселений Всеволожского района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой, адресной программой |  |  |  | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО |
| 1.5.40 |  | Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования | 2025-2026 гг. | Местный бюджет (в соответствии с государственной, муниципальной, адресной программой) | 3 015 172,2 | - | - | - | Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.41 |  | Реновация муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1" | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 44 943,8 | - | - | - | Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.42 |  | Проектирование, строительство, пристрой, приобретение и ремонт муниципального имущества учреждений дополнительного образования | 2025-2029 гг. | Местный бюджет | 135 000,0 | - | - | - | Начальник отдела культуры администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.43 |  | Поддержка отрасли культуры | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 24 522,7 | - | - | - | Начальник отдела культуры администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.44 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 127 252,2 | - | - | - | Начальник отдела культуры администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.45 |  | Обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 201 714,8 | - | - | - | Начальник отдела культуры администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.46 |  | Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г. Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. №29 | 2024-2026 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 486 637,3 | - | - | - | Начальник отдела культуры администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.5.47 |  | Реконструкция Дома культуры на территории Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района с расширением зрительного зала | 2028-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 700 000,0 | Увеличение количества посадочных мест | ед. | 230 | Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, Начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.48 |  | Строительство Дома культуры г. Кудрово пр. Строителей | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 1 370 500,0 | Площадь | кв. м. | 5 000 | Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, Глава администрации Заневского городского поселения, Начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.49 |  | Строительство Дома культуры п. Янино-1 Молодежный проезд | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | 1 370 500,0 | Мест | ед. | 500 | Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, Глава администрации Заневского городского поселения, Начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.50 |  | Строительство объектов «Дом культуры» в г. Колтуши и д. Хапо-ое Колтушского городского поселения | 2026-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 707 700,0 | Количество учреждений культуры | ед. | 2 | Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области, Глава администрации Колтушского городского поселения, Начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.51 |  | Строительство Дома культуры 5000 кв.м в д. Заневка (на границе с г. Кудрово) | 2031-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 622 000,0 | Мест | ед. | 500 | Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, Глава администрации Заневского городского поселения, Начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.52 |  | Строительство многофункционального здания «Центр молодежи», Юкковское сельское поселение, дер. Лупполово, Приозерское шоссе, земельный участок 21Д | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 600 000,0 | Количество объектов | ед. | 1 | Глава администрации Юкковского сельского поселения, Начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.53 |  | Открытие детского театра в ЖК «Территория» г. Мурино, создание на его базе культурно-досугового центра и отделения детской школы искусств. | 2025-2026 гг. | Местный бюджет | 200 000,0 | Количество учреждений культуры | ед. | 1 | Глава администрации МО «Муринское городское поселение», начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.54 |  | Строительство ДШИ в п. Щеглово | 2025-2027 гг. | Местный бюджет | 1 600 000,0 | Количество учреждений культуры | ед. | 1 | Глава администрации Щегловского сельского поселения, начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.55 |  | Проведение форумов, фестивалей | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 88 745,6 | - | - | - | Начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.56 |  | Реализация библиотечных проектов муниципальных библиотек, направленных на расширение и сохранение круга читателей | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 5 500,0 | - | - | - | Начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.57 |  | Проведение районных культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 1 599 338,9 | - | - | - | Начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района |
| 1.5.58 |  | Проведение фестивалей, развитие юнармейского движения. Патриотическо-волонтерские акции, направленные на оказание адресной помощи семьям военнослужащих | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 19 244,4 | - | - | - | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского муниципального района |
| 1.5.59 |  | Мероприятия, направленные на создание условий для реализации молодежной политики - выездные встречи, совещания, а также семинары, тренинги, форумы, фестивали, марафоны | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 19 433,6 | - | - | - | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского муниципального района |
| 1.5.60 |  | Проведение досуговых мероприятий, акций, экскурсий, фестивалей, участие делегаций в мероприятиях по профилактике асоциального поведения | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 758 634,8 | - | - | - | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского муниципального района |
| 1.5.61 |  | Проведение форумов, фестивалей для вовлечения в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 27 367,6 | - | - | - | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского муниципального района |
| 1.5.62 |  | Проведение мероприятий, направленных на содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов, содействие в различных сферах деятельности коренных малочисленных народов во Всеволожском муниципальном районе | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 9 012,4 | - | - | - | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского муниципального района |
| 1.6 | Приоритет: Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Задачи: Развитие детского здравоохранения Совершенствование системы ранней диагностики заболеваний Повышение уровня обеспеченности учреждениями здравоохранения городских и сельских поселений и улучшение их доступности для населения | Открытие поликлинических отделений (ФАПов, амбулаторий) на территории Всеволожского муниципального района, в т.ч.: д. Борисова Грива, д. Ваганово Рахьинское г.п., г. Всеволожск мкрн. «Южный», п. Ковалево, д. Островки Свердловское г.п., д. Хапо-Ое, д. Новая Пустошь, п. Воейково, п. Разметелево Колтушское г.п., д. Мистолово, д. Энколово, д. Порошкино, г. Бугры Бугровское г.п., п. Янино, д. Суоранда Заневское г.п., д. Кузьмолово, п. Щеглово, д. Каменка Щегловское г.п., д. Ненимяки, п. Лесное Куйвозовское с.п., д. Хиттолово Лесколовкое с.п., д. Лаврики Муринское г.п., д. Новосаратовка Свердловское г.п. | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | В соответствии с государственной программой | Количество открытых ФАПов | ед. | 23 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.2 |  | Строительство поликлиники г. Мурино, Ручьёвский пр., д. 12 | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 100 000,0 | Количество посещений в смену | ед. | 600 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.3 |  | Строительство детской поликлиники г. Кудрово, ул. Центральная, з/у 5а, кадастровый номер земельного участка 47:07:1006001:4035 | 2026 г. | Областной бюджет Ленинградской области | 932 100,0 | Количество посещений в смену | ед. | 450 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.4 |  | Строительство поликлиники п. Янино-1 | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 791 300,0 | Количество посещений в смену | ед. | 750 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.5 |  | Строительство поликлиники п. Янино-1 | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 529 200,0 | Количество посещений в смену | ед. | 600 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.6 |  | Строительство поликлиники п. Янино-1 | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 004 300,0 | Количество посещений в смену | ед. | 380 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.7 |  | Строительство поликлиники Колтушское городское поселение, с. Павлово, земельный участок с кадастровый номером 47:09:0106001:2140 | 2025-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 881 200,0 | Количество посещений в смену | ед. | 380 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.8 |  | Строительство поликлиники Бугровское городское поселение, г. Бугры, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0713003:10881 | 2026-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 579 700,0 | Количество посещений в смену | ед. | 250 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.9 |  | Строительство хирургического корпуса ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" г. Всеволожск | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области | 3 607 170,0 | Количество коек | ед. | 600 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.10 |  | Строительство хирургического корпуса и поликлиника онкологического диспансера ГБУЗ ЛОКБ п. Кузьмоловский | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 251 600,0 | Количество коек, количество посещений в смену | ед. | 210 250 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.11 |  | Строительство стационара (ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ") г. Мурино | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области | В соответствии с государственной программой | Количество коек | ед. | Мощность определяется | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.12 |  | 2 этап строительства ГБУЗ ЛО "Сертоловская городская больница", больничный корпус | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области | 3 015 200,0 | Количество коек | ед. | 470 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.13 |  | Строительство объекта «Станция скорой помощи» г. Колтуши Колтушское городское поселение | Перспективное решение | Областной бюджет Ленинградской области | 157 700,0 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 1 | Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.14 |  | Восстановление ДОЛ «Ладожец» | 2026-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 2 600 000,0 | Количество оздоровительных лагерей | ед. | 1 | Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.6.15 |  | Строительство станции скорой медицинской помощи и (или) фельдшерско-акушерского пункта во 2 микрорайоне п.им. Свердлова (земельный участок с кадастровым номером 47:07:0602024:310) | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области | 157 700,0 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 1 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.16 |  | Строительство станции скорой помощи в г.п. Янино-1 | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 141 280 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 1 | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.6.17 |  | Проведение диагностических осмотров населения, в том числе с использованием мобильных комплексов, во всех поселениях муниципального района. Приобретение и обеспечение районных больниц современным оборудованием | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по социальному развитию |
| 1.7 | Приоритет: Обеспечение содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Задачи: Развитие системы целевого обучения и подготовки молодых специалистов Развитие системы обучения, переобучения и переквалификации работников, получения новых профессий Содействие мобильности трудовых ресурсов Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 лет до 18 лет, в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, других категорий граждан | Организация взаимодействия промышленных и сельскохозяйственных организаций, социальных учреждений Всеволожского муниципального района со средними специальным и высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга и других регионов по вопросам развития системы целевого обучения и подготовки молодых специалистов | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района, начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.7.2 |  | Формированию перечня наиболее востребованных профессий с учетом развития промышленных кластеров, диверсификации промышленного и сельскохозяйственного производства, реализации проектов по созданию транспортно-логистической инфраструктуры | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, руководитель Всеволожского филиала ГКУ "Центр занятости Ленинградской области", начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.7.3 |  | Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, руководитель Всеволожского филиала ГКУ "Центр занятости Ленинградской области", начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 1.7.4 |  | Организация трудовой занятости подростков | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 99 578,3 | - | - | - | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2 | Цель: Благоприятный экономический климат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приоритет: Диверсификация промышленного производства, развитие кластерной кооперации промышленных предприятий, приоритетное развитие высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, создание новых предприятий в сфере информационных технологий, биотехнологий, микроэлектроники, роботостроения и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задачи: Содействие приоритетному развитию предприятий, обеспечивающих достижение технологического суверенитета и рост экспорта продукции на внешние рынки Стимулирование развития производственных кластеров Содействие развитию индустриальных парков, промышленно-коммунальных и производственно-деловых зон, инфраструктурно подготовленных для размещения предприятий различных отраслей промышленности Сохранение и развитие существующих промышленных территорий, инфраструктурная подготовка новых промышленных площадок для размещения перспективных производств Преобразование старопромышленных территорий и инвентаризация неэффективно используемых производственных зон | Организация участия промышленных предприятий в выставках и бизнес-миссиях в зарубежные страны | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | В соответствии с муниципальной программой | Количество предприятий, принявших участие в выставках и бизнес-миссиях в зарубежные страны | ед. | 10 | Председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.1.2 |  | Привлечение организаций, расположенных на территории Всеволожского района к участию в Федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.1.3 |  | Проведение информирования резидентов производственных кластеров об имеющихся мерах поддержки | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.1.4 |  | Строительство и ввод в эксплуатацию индустриальных парков, промышленно-коммунальных и производственно-деловых зон | 2025-2035 гг. | Внебюджетные источники | 2 000 000,0 | Количество объектов (индустриальных парков), введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | Потенциальный инвестор, начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.1.5 |  | Строительство и ввод в эксплуатацию объектов производственной инфраструктуры | 2025-2035 гг. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | Потенциальный инвестор, начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.2 | Приоритет: Стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции, создание условий для развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Задачи: Обеспечение условий для развития социально значимых отраслей сельского хозяйства, способствующих здоровому питанию граждан и сохранению занятости сельского населения Пропаганда передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК Повышение уровня рентабельности предприятий АПК Стимулирование развития малых форм хозяйствования Внедрение инновационных технологий в АПК | Стимулирование инвестиционной активности субъектов АПК в области региональной селекции и генетики с целью снижения зависимости от импортного семенного и племенного материала | 2025-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.2.2 |  | Повышение эффективности использования земельных ресурсов, прекращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения | 2025-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом, начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.2.3 |  | Проведения мероприятий по формированию благоприятного имиджа АПК (выставки, ярмарки, конкурсы и иное) | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 34 150,7 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 45 | Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района. |
| 2.2.4 |  | Поддержка сельскохозяйственного производства | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 85 743,7 | Количество получателей субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | ед. | 300 | Председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.2.5 |  | Развитие малых форм хозяйствования | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 72 912,6 | Численность сохраненного поголовья сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования (КФХ, ЛПХ) | Голов | 70 000 | Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района. |
| 2.3 | Приоритет: Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Задачи: Развитие инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение доступности объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания для населения всех поселений Всеволожского муниципального района Развитие ярмарочной торговли для насыщения продовольственного рынка отечественной и качественной продукцией | Увеличение площади торговых объектов | 2025-2035 гг. | Внебюджетные источники | - | Увеличение площади торговых объектов за период 2025-2035 | % | 10 | Потенциальный инвестор, начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района. |
| 2.3.2 |  | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов, ремесленников на территории Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 1 221,7 | Количество торговых мест для мастеров НХП | ед. | 50 | Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района, Директор Фонда «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» МКК |
| 2.4 | Приоритет: Развитие внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Задачи: Развитие инфраструктуры для активных видов отдыха, в том числе отдыха выходного дня Разработка и обустройство туристских маршрутов Развитие объектов туристской инфраструктуры Популяризация и развитие гастрономического и сельского туризма на территории Всеволожского муниципального района Популяризация туристского потенциала Всеволожского муниципального района | Увеличение интереса жителей к активному отдыху - организация авто-квестов и туристических походов | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 8 530,6 | - | - | - | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района, директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2.4.2 |  | Разработка и обустройство туристских маршрутов | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 32 175,0 | - | - | - | Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, руководитель Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области», начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.4.3 |  | Формирование новых экологических троп на территории существующих и перспективных особо охраняемых природных территорий | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 5 500,0 | Количество экологических троп | ед. | 5 | Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, руководитель Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области», начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.4.4 |  | Создание единой системы туристской навигации, включающей средства дорожного ориентирования | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 7 063,9 | Информационно-туристский портал Ленинградской области | ед. | 1 | Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.4.5 |  | Организация гастрономических маршрутов | 2025-2035 гг. | Внебюджетные источники | 2 400,0 | Количество маршрутов | ед. | 4 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.4.6 |  | Изготовление информационных материалов и иной продукции, направленной на популяризацию туристского потенциала Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 1 742,9 | Изготовление продукции, направленной на популяризацию туристского потенциала Всеволожского муниципального района – не менее 400 шт. за год; установка информационных стендов на территории Всеволожского муниципального района (при необходимости) | ед. | 5600 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.4.7 |  | Развитие мультимедийного проекта «Достопримечательности Всеволожского района» | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 3 800,0 | Количество мультимедийных проектов | ед. | 1 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.4.8 |  | Проведение фестиваля «Дорога к Жизни» | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 3 247,9 | Количество фестивальных мероприятий | ед. | 22 | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района, директор МАУ «МЦ «Альфа» |
| 2.4.9 |  | Модернизация мемориального комплекса "Дорога жизни" | 2025-2026 гг. | Федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области | 3 000 000,0 | Количество мемориальных комплексов | ед. | 1 | Председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.5 | Приоритет: Благоприятный инвестиционный климат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Задачи: Стимулирование привлечения инвестиций в экономику Всеволожского муниципального района на условиях соглашений о муниципально-частном партнерстве Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг | Актуализация информации в Интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.5.2 |  | Проведение мероприятий по развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.5.3 |  | Разработка инвестиционного паспорта муниципального района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.6 | Приоритет: Развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Задачи: Создание благоприятной инфраструктуры для ведения деятельности малых и средних предприятий Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение бизнеса | Создание (строительство) бизнес-инкубатора в г. Всеволожске | 2025-2027 гг. | Местный бюджет | 428 285,6 | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 1 | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО, начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.6.2 |  | Организация и проведение мероприятий (Форумов, семинаров, вебинаров, тренингов, мастермайндов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и самозанятости, районных праздников, конкурсов), участие в областных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства и самозанятости | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 34 310,1 | Количество мероприятий | ед. | 110 | Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района, директор Фонда «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» МКК |
| 2.6.3 |  | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 108 188,6 | Количество получателей субсидий на организацию предпринимательской деятельности | ед. | 165 | Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.6.4 |  | Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, услуг по проведению информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 857,6 | - | - | - | Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.6.5 |  | Предоставление субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинградской области (ОИП) | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 141 589,9 | - | - | - | Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района |
| 2.6.6 |  | Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства на ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного портфеля)» | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 25 873,0 | - | - | - | Начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3 | Цель: Сбалансированное пространственное развитие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приоритет: Создание условий для комплексного развития территорий, повышения доступности жилья для населения и обеспечения комфортных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Задачи: Совершенствование местных нормативов градостроительного проектирования Приоритетное развитие опорных населенных пунктов Выполнение государственных обязательств и оказание государственной поддержки по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан муниципального района Ликвидация аварийного и ветхого жилья, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Создание условий для комфортного проживания и жизнедеятельности на территории муниципального района за счет благоустройства и повышения обеспеченности объектами социальной, инженерной, транспортной и сопутствующей инфраструктуры Обеспечение роста уровня вовлеченности граждан и организаций муниципального района в решение вопросов развития городской среды Содействие улучшению жилищных условий граждан в рамках комплексного развития сельских территорий за счет обустройства населенных пунктов муниципального района объектами социальной, транспортной, инженерной и сопутствующей инфраструктуры | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования» | 2025-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 1 694,8 | Количество местных нормативов градостроительного проектирования, актуализированных в отчетном году | ед. | 1 | Председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской области, начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.1.2 |  | Разработка (актуализация) мастер-планов опорных населенных пунктов (г. Всеволожск, Сертолово, Кудрово, Мурино) | 2025-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 36 520,9 | Количество мастер-планов опорных населенных пунктов, разработанных (актуализированных) в отчетном году | ед. | 4 | Начальники структурных подразделений администраций городских поселений в сфере архитектуры |
| 3.1.3 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 300 000,0 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | ед. | 195 | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Всеволожского муниципального района, председатель Комитета по опеке и попечительству Всеволожского муниципального района |
| 3.1.4 |  | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области | 149 170,0 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | ед. | 33 | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.1.4.1 |  | Осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет | 79 318,4 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | ед. | 11 | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.1.4.2 |  | Осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет | 53 936,0 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | ед. | 11 | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.1.4.3 |  | Осуществление полномочий по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 15 915,6 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | ед. | 11 | Начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.1.5 |  | Переселение из аварийного жилищного фонда и обеспечение жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 4 941 787,8 | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями | ед. | 660 | Главы администраций городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.1.6 |  | Проведение работ по благоустройству городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий), в том числе, в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 1 250 000,0 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий | ед. | 50 | Главы администрации городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.1.7 |  | Проведение работ по капитальному ремонту жилищного фонда | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 4 085 027,2 | Количество домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов | ед. | 495 | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2 | Приоритет: Создание благоприятных условий для комфортного, быстрого и безопасного передвижения всех категорий населения и снижения логистических издержек для бизнеса за счет развития транспортной инфраструктуры и повышения качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задачи: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального района Поддержание надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования за счет реализации мероприятий по ремонту и содержанию Развитие инфраструктуры общественного транспорта, включая внеуличный транспорт Улучшение транспортного обслуживания населения муниципального района Развитие велосипедной инфраструктуры | Выполнение проектных работ в целях строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 13 082 936,0 | Количество разработанных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования | ед. | 57 | Председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.2 |  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Всеволожского муниципального района, в том числе: - строительство искусственных сооружений «Путепровод»; - строительство и реконструкция искусственных сооружений «Мост»; - строительство и реконструкция искусственных сооружений «Транспортная развязка» (в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, государственной программой Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области») | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области | 273 308 720,45 | Объем ввода в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры после реализации мероприятий по строительству, реконструкции и капитального ремонта | км /ед. | 331 / 68 | Председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.3 |  | Строительство и реконструкция объектов автодорожной инфраструктуры: - Строительство нового участка Ириновского проспекта, который соединит Петербург и Всеволожск (в районе жилого квартала «ЛСР: Ржевский парк»); - Новосаратовка – пос. имени Свердлова – Невская Дубровка – пос. имени Морозова с выходом на трассу А-120; - от региональной дороги до населенного пункта деревня Невский Парклесхоз; - от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Мяглово – Кузьминки» до муниципальной образовательной организации дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Островки»; - строительство развязки с Мурманским шоссе, развязки с ШМСД в д. Новосергиевка; - дорога от кинологической службы до Колтушского шоссе (по 1й линии); - расширение автомобильной дороги общего пользования регионального значения Деревня Старая – Кудрово; - строительство, реконструкция проезда и ул. Военный городок от ул. Кольцевая до ул. Шоссейная; - строительство развязки с Колтушского шоссе; - реконструкция (расширение) дороги от Кудрово до Колтушского шоссе («Подъезд к Заневскому посту) - реконструкция проезда и ул. Военный городок от ул. Кольцевая до ул. Шоссейная Заневского городского поселения. | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области | Объемы финансирования учтены в мероприятии 3.2.2 | Объем ввода в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры после реализации мероприятий по строительству, реконструкции и капитального ремонта | Объемы ввода учтены в мероприятии 3.2.2 | Объемы ввода учтены в мероприятии 3.2.2 | Председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.4 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 61 268 963,7 | Объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения после ремонта, нарастающим итогом | кв. м | 224202,6 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.5 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, включая элементы обустройства | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 10 115 925,0 | - | - | - | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.6 |  | Строительство Лахтинско - Правобережной линии от ст. «Улица Дыбенко» до ст. «Кудрово» | 2022-2029 гг. | Бюджет Санкт-Петербурга | 33 282 245,4 | Количество станций метрополитена | ед. | 1 | Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.7 |  | Строительство Лахтинско - Правобережной линии. Электродепо «Правобережное» | 2022-2029 гг. | Бюджет Санкт-Петербурга | 43 342 201,9 | Количество электродепо метрополитена | ед. | 1 | Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.8 |  | Строительство Адмиралтейско-Охтинской линии со станцией «Янино» и электродепо вблизи станции «Янино» | до 2035 г. | Бюджет Санкт-Петербурга | не определен | Количество электродепо и станции метрополитена | ед. | 1 | Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.9 |  | Строительство Сосновского радиуса со станцией «Бугры» | до 2035 г. | Бюджет Санкт-Петербурга | не определен | Количество станций метрополитена | ед. | 1 | Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.10 |  | Строительство трамвайной линии от Светлановского пр. до пос. Бугры и ж/д ст. Девяткино с конечными трамвайными станциями «Бугры» и «Девяткино» | до 2040 г. | Областной бюджет Ленинградской области, бюджет Санкт-Петербурга, внебюджетные источники | 35 667 103,3 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.11 |  | Строительство трамвайной линий «Санкт-Петербург – Кудрово – Янино – Ковалево – Всеволожск» | до 2040 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 19 620 943,5 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.12 |  | Строительство трамвайной линии «Санкт-Петербург – Новосаратовка» | до 2040 г. | Областной бюджет Ленинградской области, бюджет Санкт-Петербурга, внебюджетные источники | 25 441 457,1 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.13 |  | Строительство транспортно-пересадочного узла «Девяткино» | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 8 846 328,0 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.14 |  | Строительство транспортно-пересадочного узла «Кудрово» | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 8 839 803,2 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.15 |  | Строительство транспортно-пересадочного узла «Всеволожская» | 2030 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 7 816 587,1 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.16 |  | Строительство транспортно-пересадочного узла ж/д ст. «Мельничный Ручей» | 2030 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 7 816 587,1 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.17 |  | Строительство транспортно-пересадочного узла «Янино» | 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 9 310 432,5 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.18 |  | Строительство транспортно-пересадочного узла «Токсово» | 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 9 310 432,5 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.19 |  | Строительство транспортно-пересадочного узла ж/д ст. «Заневский Пост-2» | 2030 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 7 816 587,1 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.20 |  | Строительство транспортно-пересадочного узла «Бугры» | 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 9 310 432,5 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.21 |  | Строительство транспортно-пересадочного узла «Сертолово» | 2025 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 6 438 000,0 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.22 |  | Реконструкция железнодорожного участка "Сертолово – Левашово" | 2030 г. | Внебюджетные источники | 8 259 353,9 | Количество объектов | км | 7 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.23 |  | Строительство железнодорожной платформы «Лаврики» | 2026 г. | Внебюджетные источники | 3 372 546,3 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.24 |  | Строительство линии внеуличного пассажирского транспорта в г. Мурино | 2035 г. | Внебюджетные источники | 10 000 000,0 | Количество объектов | ед. | 1 | АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.25 |  | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров (путем заключения муниципальных контрактов) | 2025-2035 гг. | Местный бюджет, в т.ч. поселений | 2 000 000,0 | - | - | - | Главы администраций поселений Всеволожского муниципального района, начальник сектора организации транспортного обслуживания населения администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.26 |  | Развитие информационных систем на общественном транспорте | 2025-2027 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 11 294,9 | Количество систем | ед. | 1 | Председатель Комитета по транспорту Ленинградской области, начальник сектора организации транспортного обслуживания населения администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.2.27 |  | Развитие сети велодорожек и велополос | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 2 274 557,7 | Суммарная протяженность велодорожек и велополос к 2035 г. | км | 80 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 3.3 | Приоритет: Содействие развитию терминально-складской, логистической и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для повышения эффективности предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Задачи: Содействие развитию объектов транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе мультимодальных транспортно-логистических центров Создание условий для повышения транспортной связности и доступности транспортно-логистических мощностей муниципального района | Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов терминально-складской, логистической и прочей сопутствующей инфраструктуры | 2025-2035 гг. | Внебюджетные источники | 21 179 410,5 | Количество объектов терминально-складской, логистической и прочей сопутствующей инфраструктуры, введенных в эксплуатацию | ед. | 3 | Потенциальный инвестор, начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.3.1.1 |  | Строительство логистического комплекса площадью не менее 75 тыс. кв. м в г. Бугры | 2025-2030 гг. | Внебюджетные источники | 4 292 000,0 | - | - | - | Потенциальный инвестор, начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.3.1.2 |  | Строительство логистического комплекса площадью 117,5 тыс. кв. м в дер. Порошкино | 2025-2030 гг. | Внебюджетные источники | 6 974 500,0 | - | - | - | Потенциальный инвестор, начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.3.1.3 |  | Строительство логистического хаба площадью 117,5 тыс. кв. м в массиве Янино-2 | 2025-2030 гг. | Внебюджетные источники | 9 912 910,5 | - | - | - | Потенциальный инвестор, Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.3.2 |  | Строительство и реконструкция подъездных автомобильных дорог, обеспечивающих транспортную связность и доступность объектов терминально-складской, логистической и прочей сопутствующей инфраструктуры | 2025-2030 гг. | Внебюджетные источники | 96 638,1 | Протяженность построенных и реконструированных подъездных автомобильных дорог | км | 1,2 | Потенциальный инвестор, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4 | Приоритет: Развитие и модернизация комплекса объектов энергетики в интересах населения и отраслей экономики, повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Задачи: Обеспечение надежного и качественного снабжения населения и организаций электрической энергией Завершение газификации населенных пунктов муниципального района | Строительство и реконструкция объектов электроснабжения | до 2030 г. | Внебюджетные источники | 9 471 132,7 | Объем ввода после проведения работ по развитию и восстановлению сетей и объектов электроснабжения, нарастающим итогом (в т.ч. потитульно) | ед. | 5 | Руководитель профильного подразделения ПАО «Россети Ленэнерго», начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.1.1 |  | Строительство ПС 110 кВ «335А» | до 2030 г. | Внебюджетные источники | 1 894 226,5 | Объем ввода после проведения работ по развитию и восстановлению сетей и объектов электроснабжения, нарастающим итогом (в т.ч. потитульно) | ед. | 1 | Руководитель профильного подразделения ПАО «Россети Ленэнерго», начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.1.2 |  | Строительство ПС 110 кВ «Капитолово» | до 2030 г. | Внебюджетные источники | 1 894 226,5 | Объем ввода после проведения работ по развитию и восстановлению сетей и объектов электроснабжения, нарастающим итогом (в т.ч. потитульно) | ед. | 1 | Руководитель профильного подразделения ПАО «Россети Ленэнерго», начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.1.3 |  | Строительство ПС 110 кВ «Ковалевская» | до 2030 г. | Внебюджетные источники | 1 894 226,5 | Объем ввода после проведения работ по развитию и восстановлению сетей и объектов электроснабжения, нарастающим итогом (в т.ч. потитульно) | ед. | 1 | Руководитель профильного подразделения ПАО «Россети Ленэнерго», начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.1.4 |  | Строительство ПС 110 кВ «Кедр» | до 2030 г. | Внебюджетные источники | 1 894 226,5 | Объем ввода после проведения работ по развитию и восстановлению сетей и объектов электроснабжения, нарастающим итогом (в т.ч. потитульно) | ед. | 1 | Руководитель профильного подразделения ПАО «Россети Ленэнерго», начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.1.5 |  | Реконструкция ПС 110 кВ № 244 «Манушкино-Разметелево» | до 2030 г. | Внебюджетные источники | 1 894 226,5 | Объем ввода после проведения работ по развитию и восстановлению сетей и объектов электроснабжения, нарастающим итогом (в т.ч. потитульно) | ед. | 1 | Руководитель профильного подразделения ПАО «Россети Ленэнерго», начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.2 |  | Создание, модернизация и поддержание надлежащего технического состояния объектов электроснабжения, находящихся в ведении органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 2 591 662,7 | Уровень создания, модернизации и поддержания надлежащего технического состояния объектов электроснабжения, находящихся в ведении местного самоуправления Всеволожского муниципального района, в процентах от требуемого объема | % | 100 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.3 |  | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 259 166,3 | Доля выполненных заявок в общем количестве заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных в отчетном году (только для потребителей, имеющих техническую возможность для подключения к электрическим сетям) | % | 100 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.4 |  | Газификация населенных пунктов муниципального района (в соответствии со схемой территориального планирования ЛО) | 2025-2035 гг. | Внебюджетные источники | 25 782 000,2 | - | - | - | Руководители профильных подразделений дочерних структур ПАО "Газпром", начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.4.1 |  | Строительство межпоселкового газопровода пос. при железнодорожной станции "Лемболово" – пос. Платформа 69-й км (закольцовка). Газораспределительная сеть ГРС "Невская" – ГРС "Сосново" | до 2030 г. | Внебюджетные источники | 2 527 632,7 | Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода | ед. | 1 | Руководители профильных подразделений дочерних структур ПАО "Газпром", начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.4.2 |  | Строительство межпоселкового газопровода г. п. Рахья – д. Борисова Грива – д. Коккорево – п. ст. Ладожское Озеро | 2025-2035 гг. | Внебюджетные источники | 22 748 694,6 | Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода | ед. | 3 | Руководители профильных подразделений дочерних структур ПАО "Газпром», начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.4.3 |  | Строительство распределительных газопроводов (в соответствии со схемой территориального планирования ЛО) | 2025-2035 гг. | Внебюджетные источники | 505 672,9 | Количество газифицированных населенных пунктов Всеволожского муниципального района, нарастающим итогом | ед. | 18 | Руководители профильных подразделений дочерних структур ПАО "Газпром", начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.4.5 |  | Подключение индивидуальных домовладений к сетям газоснабжения | 2025-2035 гг. | Внебюджетные источники | 137 636,8 | Доля выполненных заявок в общем количестве заявок на технологическое присоединение к сетям газоснабжения, поданных в отчетном году | % | 90 | Руководители профильных подразделений дочерних структур ПАО "Газпром", начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5 | Приоритет: Совершенствование инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Задачи: Строительство объектов инфраструктуры системы жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения территорий перспективного развития и повышения качества услуг на уже освоенных территориях Обеспечение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения Повышение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечных пользователей | Строительство тепловых сетей и объектов теплоснабжения (в соответствии с планируемыми объемами строительства и ввода жилья на территориях всех поселений) | 2025-2035 гг. | Местный бюджет, внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 4 041 623,2 | Объем ввода после проведения работ по строительству тепловых сетей и объектов теплоснабжения, нарастающим итогом | м | 74055 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, Правообладатели земельных участков (строительство / комплексное развитие новых территорий), начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.2 |  | Строительство сетей и объектов водоснабжения (в соответствии с планируемыми объемами строительства и ввода жилья на территориях всех поселений) | 2025-2035 гг. | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 2 145 000,0 | Объем ввода после проведения работ по строительству сетей и объектов водоснабжения, нарастающим итогом | м | 103223 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, Правообладатели земельных участков (строительство / комплексное развитие новых территорий), начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.3 |  | Строительство сетей и объектов водоотведения, строительство новых очистных сооружений (в соответствии с планируемыми объемами строительства и ввода жилья на территориях всех поселений) | 2025-2035 гг. | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 1 086 889,8 | Объем ввода после проведения работ по строительству сетей и объектов водоотведения, нарастающим итогом | м | 107301 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, Правообладатели земельных участков (строительство / комплексное развитие новых территорий), начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.4 |  | Реконструкция, ремонт и поддержание технического состояния сетей и объектов теплоснабжения (в соответствии со схемами теплоснабжения, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений) | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 8 971 988,9 | Объем ввода после проведения работ по реконструкции и ремонту сетей теплоснабжения | м | 160090 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.5 |  | Реконструкция, ремонт и поддержание технического состояния сетей и объектов водоснабжения (в соответствии со схемами водоснабжения, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений) | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 2 181 287,9 | Объем ввода после проведения работ по реконструкции и ремонту сетей водоснабжения | м | 150950 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.6 |  | Реконструкция, ремонт и поддержание технического состояния сетей и объектов водоотведения (в соответствии со схемами водоотведения, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений) | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 2 582 689,5 | Объем ввода после проведения работ по реконструкции и ремонту сетей водоотведения | м | 245760 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.7 |  | Актуализация в разрезе поселений Всеволожского района схем тепло, водоснабжения и водоотведения и строительство новых сетей для обеспечения населения объектами коммунальной инфраструктуры поселений. | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | В объемах, предусмотренные в актуализированных программах. |  |  |  | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.8 |  | Рахьинское городское поселение (д. Ваганово): Строительство сетей водоснабжения в две нитки от проектируемой насосной станции второго подъема производительностью 6000 м3/сут до проектируемой камеры переключения в районе ул. Зеленецкая в д. Коккорево | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | В объемах, предусмотренные в актуализированных программах. | протяженность | п.м. | 1000 | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Глава администрации Рахьинского городского поселения, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.9 |  | Рахьинское городское поселение: Строительство кольцевых сетей водоснабжения от проектируемой камеры переключения в районе ул. Зеленецкая в д. Коккорево Всеволожского района Ленинградской области, с учетом подключения абонентов (в том числе и перспективных) | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | В объемах, предусмотренные в актуализированных программах. | протяженность | п.м. | 20000 | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Глава администрации Рахьинского городского поселения, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.10 |  | Рахьинское городское поселение: Строительство водопроводной сети от насосной станции 3 подъема до объекта. | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 150 000,0 | протяженность | п.м. | 7500 | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Глава администрации Рахьинского городского поселения, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.11 |  | Рахьинское городское поселение: Строительство водопроводной сети от водоочистных сооружений в д. Морье до объекта. | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 130 000,0 | протяженность | п.м. | 6 00 | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Глава администрации Рахьинского городского поселения, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.12 |  | Реконструкция водоочистных сооружений Рахьинское городское поселение: в д. Морье, в том числе насосная станция 1 подъема, водоочистные сооружения, резервуар чистой вода 2х1000м3, насосная станция 2 подъема; реконструкция насосной станции 3 подъема, в том числе резервуар чистой вода 2х1000м3. реконструкция водоочистных сооружений в г. п. Рахья, в том числе резервуаров чистой воды 2х300м3 | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 2 500 000,0 |  |  |  | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Глава администрации Рахьинского городского поселения, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.13 |  | Капитальный ремонт водопроводной сети Рахьинское городское поселение: - от железнодорожной станции в Ваганово до насосной станции 3 подъема - дер. Ваганово, в/ч 28036, в/г 25, от узла У35 до узла У43 (в районе дер. Проба); - д. Проба; - п. ст. Ириновка (от станции 3 подъема до п. ст. Ириновка); - от ВОС до ул. Октябрьская в пос. Рахья; - д. Борисова Грива (ул. Грибное). | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 647 484,3 | протяженность | п.м. | 36 878 | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Глава администрации Рахьинского городского поселения, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.14 |  | Строительство новых веток водопровода и модернизация существующей централизованной системы водоотведения и водоснабжения на территории Юкковского сельского поселения | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | в соответствии с муниципальными программами и адресными программами |  |  |  | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Глава администрации Юкковского сельского поселения, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.15 |  | Строительство новых очистных сооружений в деревне Лупполово Юкковского сельского поселения | до 2035 г. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные источники | в соответствии с муниципальными программами и адресными программами |  |  |  | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Глава администрации Юкковского сельского поселения, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.16 |  | Реализация концессионного соглашения по реконструкции и капитальному ремонту имущества «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в том числе, на территории: п. им. Морозова (Ладожская насосная станция), п. Кузьмолово (насосная станция, водовод, водоочистная станция), г. Всеволожск (водовод, водоочистные сооружения) | до 2031 г. | Внебюджетные источники | В соответствии с концессионным соглашением | Увеличение пропускной мощности сетей |  | В соответствии с концессионным соглашением | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 3.5.17 |  | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с государственными, муниципальными программами и адресными программами) | 848 831,0 | Объем ввода после установки индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | ед. | 220 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.18 |  | Проектирование и ремонт индивидуальных тепловых пунктов с установкой узлов учета тепловой энергии | 2025-2035 гг. | Местный бюджет (в соответствии с муниципальными программами и адресными программами) | 365 397,1 | Объем ввода после проектирования и ремонта индивидуальных тепловых пунктов с установкой узлов учета тепловой энергии | ед. | 46 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 3.5.19 |  | Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет (в соответствии с государственными, муниципальными программами и адресными программами) | 1 439 812,6 | Доля земельных участков, предоставленных бесплатно гражданам, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры, в общем количестве земельных участков, предоставленных бесплатно гражданам в отчетном году | % | 100 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Всеволожского муниципального района |
| 4 | Цель: Безопасная среда для проживания и ведения хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приоритет: Обеспечение общественной безопасности и формирование гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Задачи: Обеспечение общественной безопасности Вовлечение населения муниципального района в процесс обеспечения общественной безопасности | Эксплуатационно-техническое обслуживание и восстановление работоспособности АПК «Безопасный город» в соответствии с прилагаемым перечнем адресов с размещенными элементами оборудования АПК «Безопасный город» на территории Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 25 500,0 | - | - | - | Заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по безопасности, главы администраций поселений |
| 4.1.2 |  | Развитие движения “Добровольная народная дружина” | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по безопасности, МКУ ОБИП |
| 4.1.3 |  | Строительство объекта «Полицейский участок» г. Колтуши, Колтушское городское поселение | 2026-2035 | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 30 900,0 | Количество учреждений правопорядка | ед. | 1 | Комитет по строительству Ленинградской области, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по безопасности |
| 4.2 | Приоритет: Организация гражданской обороны и системы предупреждения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Задачи: Организация эффективного функционирования и взаимодействия органов, сил и средств гражданской обороны Обеспечение согласованности действий органов управления муниципального района при решении вопросов в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий Оценка возможной обстановки на территории муниципального района при возникновении чрезвычайных ситуаций, определение порядка выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и порядка обеспечения действий формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению опасности для жизни и здоровья людей Проведение мероприятий профилактического характера для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) местной системы оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах сельских поселений Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по безопасности |
| 4.2.2 |  | Выставление выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 5 144,4 | - | - | - | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского муниципального района |
| 4.2.3 |  | Проведение комплексных мероприятий профилактического характера для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского муниципального района |
| 4.2.4 |  | Строительство новой пожарной станции в г.п. Янино-1 | 2028-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 474 600,0 | Ввод в эксплуатацию пожарной станции | ед. | 1 | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского муниципального района |
| 4.3 | Приоритет: Обеспечение безопасности на транспорте, включая безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Задачи: Определение угроз совершения актов незаконного вмешательства и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств Разработка безопасных схем организации дорожного движения на территории муниципального района, координация деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения Обеспечение безопасности дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, включая пользователей СИМ, и снижение уровня аварийности | Организация и проведение межведомственных обследований на предмет осуществления нормативного содержания улично-дорожной сети | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | В рамках текущей деятельности | Количество проведенных обследований | ед. | 30 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 4.3.2 |  | Организация дорожного движения, обслуживание технических средств организации дорожного движения, разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 202 295,5 | - | - | - | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 4.3.3 |  | Выполнение работ по установке недостающих технических средств организации дорожного движения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 4.3.4 |  | Закупка и распространение световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов (браслеты, наклейки на одежду, рюкзаки и т.п.). Обеспечение учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей обучающими игровыми комплексами «Букварь пешехода» | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 5 890,8 | - | - | - | Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области, начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 4.3.5 |  | Проведение конкурса «Безопасное колесо», «Дорожный калейдоскоп», «Лидер ШУС», «Я-гражданин России», «Внимание, дорога!» | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 5 329,3 | - | - | - | Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области, начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 4.3.6 |  | Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель» и т.д. | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 699,5 | - | - | - | Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области, начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 4.4 | Приоритет: Снижение антропогенного воздействия на состояние окружающей среды и реализация природоохранных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Задачи: Снижение негативного влияния транспорта на состояние окружающей среды Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидация несанкционированных свалок Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, а также улучшение технических функций гидротехнических сооружений на них Обеспечение устойчивого лесоуправления, в том числе эффективное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов Сохранение природных комплексов, объектов растительного и животного мира Проведение экологического мониторинга | Развитие производственно-сбытовой инфраструктуры альтернативных видов топлива и сети электрозаправок | 2025-2035 гг. | Федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 657 274,5 | Объем ввода в эксплуатацию объектов производственно-сбытовой инфраструктуры альтернативных видов топлива и электрозаправок | ед. | 13 | Председатель Комитета по транспорту Ленинградской области, начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского муниципального района |
| 4.4.2 |  | Создание новых объектов размещения твердых коммунальных отходов, а также объектов обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления | до 2030 г. | Внебюджетные источники | 16 445 888,2 | Объем ввода в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, а также объектов обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления | ед. | 2 | Потенциальный инвестор |
| 4.4.2.1 |  | Строительство объекта (комплекса) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов | до 2030 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 8 735 846,7 | Объем ввода в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, а также объектов обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления | ед. | 1 | Потенциальный инвестор |
| 4.4.2.2 |  | Строительство комплекса по переработке отходов КПО «Рахья» на площади в 42 гектара мощностью 300 тысяч тонн обработки отходов в год (АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» | до 2026 г. | Областной бюджет Ленинградской области, внебюджетные источники | 7 710 041,5 | Объем ввода в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, а также объектов обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления | ед. | 1 | Потенциальный инвестор |
| 4.4.3 |  | Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 763 947,9 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок обнаруженных на зем. уч., принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям в составе Всеволожского муниципального района, а также на территориях с неразграниченной собственностью | % | 100 | Руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского муниципального района |
| 4.4.4 |  | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 43 194,4 | Доля бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС) в общем числе ГТС на территории Всеволожского муниципального района | % | 5 | Председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области |
| 4.4.5 |  | Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий, сохранение ценных природных комплексов и объектов | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | 99 030,3 | Количество ООПТ регионального значения, на которых обеспечиваются охранные мероприятия | ед. | 5 | Председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 4.4.6 |  | Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «Ржевский лесопарк и Ковалёвский лес» | 2025-2030 гг. | Областной бюджет Ленинградской области | не определен | Количество ООПТ регионального значения | ед. | 1 | Председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района |
| 5 | Цель: Эффективное местное самоуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приоритет: Развитие информационных технологий и цифровизация процессов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Задачи: Формирование, развитие и управление цифровым пространством Всеволожского муниципального района Внедрение электронного документооборота, развитие платформенных решений на основе цифровых данных Повышение «цифровой зрелости» населения Всеволожского муниципального района, улучшение доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Обслуживание, сопровождение программных и аппаратно-технических средств, средств защиты информации | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 24 428,3 | - | - | - | Начальник отдела по защите информации и информационному обеспечению администрации Всеволожского муниципального района |
| 5.1.2 |  | Приобретение аппаратных средств и программных средств защиты информации на основе действующих сертификатов регулятора, проведение аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям информационной безопасности | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 1 800,0 | - | - | - | Начальник отдела по защите информации и информационному обеспечению администрации Всеволожского муниципального района |
| 5.1.3 |  | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В соответствии с муниципальной программой | - | - | - | Председатель Комитета по образованию администрации Всеволожского муниципального района |
| 5.2 | Приоритет: Создание имиджа Всеволожского муниципального района как привлекательной территории для проживания, трудовой деятельности и самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Задачи: Развитие бренда Всеволожского муниципального района Продвижение положительной информации о Всеволожском муниципальном районе | Сбор информации об уникальном образе Всеволожского муниципального района и подготовка визуальных символов, слоганов и прочих элементов бренда Всеволожского муниципального района | 2025 г. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района, Начальник отдела общественных коммуникаций администрации Всеволожского муниципального района |
| 5.2.2 |  | Проведение PR-мероприятий по продвижению имиджа Всеволожского муниципального района как привлекательной территории для проживания, трудовой деятельности и самореализации населения | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Начальник отдела общественных коммуникаций администрации Всеволожского муниципального района |
| 5.3 | Приоритет: Увеличение бюджетной обеспеченности и повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Задачи: Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области Расширение общественного участия в управлении муниципальными финансами | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2025-2035 гг. | Областной бюджет Ленинградской области, местный бюджет | 8 746 854,3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области | % | - | Начальник отдела доходов Комитета финансов администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района |
| 5.3.2 |  | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений Всеволожского муниципального района за счет средств местного бюджета Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | 3 566 065,5 | - | - | - | Начальник отдела доходов Комитета финансов администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района |
| 5.3.3 |  | Мероприятия по обеспечению публичности бюджетов муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Начальники профильных подразделений Комитета финансов администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководители профильных подразделений органов местного самоуправления городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района |
| 5.4 | Приоритет: Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности на территории Всеволожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Задачи: Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере контрольно-надзорной деятельности Цифровизация контрольно-надзорной деятельности | Проведение профилактических мероприятий по информированию, объявлению предостережений и консультированию с применением информационных систем | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района, осуществляющие контрольно-надзорные функции |
| 5.4.2 |  | Замена контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов с невысокой категорией риска преимущественно на профилактические мероприятия | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района, осуществляющие контрольно-надзорные функции |
| 5.4.3 |  | Внедрение мобильного приложения "Инспектор" для проведения контрольно-надзорных мероприятий в дистанционном формате (по видеосвязи) | 2026-2035 г. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Структурные подразделения администрации Всеволожского муниципального района, осуществляющие контрольно-надзорные функции. |
| 5.5 | Приоритет: Повышение вовлеченности населения Всеволожского муниципального района в процессы развития местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Задачи: Расширение общественного участия в муниципальном управлении Повышение эффективности участия населения в осуществлении местного самоуправления | Проведение опросов общественного мнения, включая интервьюирование и анкетирование с использованием муниципального интернет-портала, по актуальным вопросам. | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Начальник отдела общественных коммуникаций администрации Всеволожского муниципального района |
| 5.5.2 |  | Развитие территориального общественного самоуправления | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ администрации Всеволожского муниципального района |
| 5.5.3 |  | Информирование населения о поддержке инициатив граждан, связанных с перспективным развитием Всеволожского муниципального района | 2025-2035 гг. | Местный бюджет | В рамках текущей деятельности | - | - | - | Начальник отдела общественных коммуникаций администрации Всеволожского муниципального района |

* серым цветом выделены мероприятия в части полномочий администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Примечание: финансовые ресурсы по мероприятиям в части полномочий администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области определены в соответствии с муниципальными программами